|  |  | Curso de TeSP em Programação de Sistemas de Informação Metodologias de Desenvolvimento de Software (MDS) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano Letivo 2021/2022 |  |  | 1º Ano, 2º Semestre |
| Projeto de MDS |  |  |  |

Relatório de acompanhamento do

Projeto de Programação Web Servidor

| Grupo: PL1-H | Docente: Diana Santos |
| --- | --- |
| Nº 2211875 | Bruno Miguel Maia da Silva |

ÍNDICE

Índice de Figuras	3

Índice de Tabelas	4

1	Introdução	5

1.1	Sumário executivo	6

2	Especificação do Sistema	6

2.1	Definição da Lógica de Negócio	7

2.2	Análise de Impacto	7

2.3	Análise Concorrencial	8

2.3.1	weoInvoice	8

2.3.2	Facturama	8

2.3.3	Sage One	10

2.3.4	Comparação dos Sistemas	10

2.3.5	Enquadramento da análise concorrencial no SI	10

2.4	Wireframes/Mockups	11

2.5	Diagrama de Classes	13

3	Scrum	14

3.1	Aplicação do Scrum ao Projeto	15

3.2	Stakeholders e Scrum Team	15

3.3	User Stories	15

3.4	Sprints	17

3.4.1	Sprint 1 (02 de Maio de 2022 a 15 de Maio de 2022)	18

3.4.2	Sprint 2 (16 de Maio de 2022 a 29 de Maio de 2022)	19

3.4.3	Sprint 3 (30 de Maio de 2022 a 12 de Junho de 2022)	21

3.4.4	Sprint 4 (13 de Junho de 2022 a 26 de Junho de 2022)	23

3.5	Retrospective Summary do Projeto	25

4	Conclusões	25

# Índice de Figuras

Figura 1 – Wireframe do ecrã inicial	12

Figura 2 - Wireframe do ecrã principal dos Clientes	13

Figura 3 – Wireframe do ecrã principal dos Funcionários	13

Figura 4 – Wireframe do ecrã principal do Administrador	14

Figura 5 – Diagrama de classes Sistema Fatura+	15

# Índice de Tabelas

Tabela 1 – Descrição do weoInvoice	9

Tabela 2 – Descrição do Facturama	10

Tabela 3 – Descrição do Sage One	11

Tabela 4 – Resumo das características dos Sistemas concorrenciais	11

Tabela 5 – Identificação e funções dos Stakeholders e Scrum Team	16

# Introdução

Neste projeto no âmbito da disciplina de Metodologias de Desenvolvimento de Software é pretendido que seja efetuada a gestão do projeto da disciplina Programação Web – Servidor.

Sendo desenvolvido em 4 sprints, com a duração de 2 semanas cada. De 2 Maio a 15 Maio, 16 a 29 Maio, 30 Maio a 12 Junho e 13 a 26 Junho.

O projeto de Programação Web – Servidor consiste na criação de um website para a gestão de faturas de uma empresa.

## Sumário executivo

Na presente secção é feita uma descrição dos objetivos....

A secção 2 tem como objetivo...

# Especificação do Sistema

Nesta seção apresentamos a análise do nosso sistema e os da concorrência. Alem dos wireframes e diagramas de classes.

## Definição da Lógica de Negócio

O sistema pretendido para a disciplina de Programação Web - servidor consiste na implementação de um website para a gestão e criação de faturas, funcionários e clientes, de uma pequena empresa, cuja denominação do projeto será Fatura+.

Como referido na introdução, o objetivo é a criação de uma aplicação para a gestão de uma pequena empresa, desde dados internos de cientes e empregados, incluindo faturas.

No website existira 3 zonas privadas para os clientes, funcionários e para os administradores, tendo de se autenticar para aceder as funções propiás de cada um.

Clientes:

Podem visualizar uma lista com as suas faturas,

Também podem visualizar-lhas individualmente em formato próprio para impressão.

Funcionários:

Pode atualizar a sua password e email;

Realiza a emissão de faturas;

Realiza o registo de clientes;

Realiza a gestão de produtos e stocks;

Realiza a gestão das taxas de IVA;

Configura os dados da empresa que emite as faturas;

Consulta o histórico de faturas já emitidas

Administradores:

Cria e administra as contas dos funcionários;

Realiza todas as operações que o funcionário pode realizar.

## Análise de Impacto

Esta parte consiste em analisar o impacto que a aplicação a ser desenvolvida terá no mercado, tanto em pontos positivos como negativos.

Pontos positivos:

- Guardar os dados necessários desde a empresa, aos clientes.

- Possibilidade de imprimir faturas pessoais

- Visualização de faturas de modo simples

Pontos negativos:

- Possibilidade de haver muitos erros sendo um projeto criado individualmente

- A criação de contas para clientes, tem de ser criadas por um funcionário ou administrador.

- Indisponibilidade de alteração do modo visual do sistema, sem aceder ao código fonte.

## Análise Concorrencial

A análise concorrencial consiste das informações, dados e indicadores sobre três sistemas escolhidos, para ser possível fazer uma análise do mercado, para comparar as várias vantagens e desvantagens no âmbito de melhorar o próprio projeto.

### weoInvoice

A próxima tabela resume as características do sistema weoInvoice

Tabela 1 – Descrição do weoInvoice

| Nome: | weoInvoice |
| --- | --- |
| Site: | https://www.weoinvoice.com/index.php |
| Descrição: | WeoInvoice é um sistema de faturação online. Possui várias funções incluindo um dashboard, uma zona para gerir as informações dos clientes, outra zona onde se pode criar e organizar as faturas e relatórios, também podendo configurar as informações pessoais da impressa. |
| Vantagens: | Tem uma versão demo alem de ter um plano gratuito. |
| Desvantagens: | Pode se tornar muito monótono, por não se poder alterar o visual, Os dois planos pagos têm apena três diferencias. |
| O que falta: | Sendo online podemos aceder a partir de qualquer dispositivo, mas tendo uma aplicação própria para telemóvel seria melhor. |

### Facturama

A próxima tabela resume as características do sistema Facturama

Tabela 2 – Descrição do Facturama

| Nome: | Facturama |
| --- | --- |
| Site: | https://www.facturama.pt |
| Descrição: | Facturama é um sistema de faturação online. Com várias funções onde se pode organizar todo necessário para uma empresa |
| Vantagens: | O sistema atualiza automaticamente sem necessidade de intervenção do utilizador. |
| Desvantagens: | Os planos são exatamente iguais só alterando o número de documentos por mês e a duração dos pagamentos. |
| O que falta: | Não possui impressão de faturas em formato de talão |

### Sage One

A próxima tabela resume as características do sistema Sage One

Tabela 3 – Descrição do Sage One

| Nome: | Sage One |
| --- | --- |
| Site: | https://www.sage.com/pt-pt/produtos/sage-one/ |
| Descrição: | Sage One é um produto da empresa Sage, que se foca em faturação para empresas pequenas-medias. |
| Vantagens: | Os preços são extremamente baixos. Permite integração para a facilitação do processo de trabalho. |
| Desvantagens: | O site onde se pode comprar demonstra o produto com muitas palavras, mas tem poucas imagens, dificultando a decisão de compra |
| O que falta: | Não parece faltar nada pedo que se pode ver sem conta. |

### Comparação dos Sistemas

De seguida esta uma comparação entre os três sistemas escolhidos

Tabela 4 – Resumo das características dos Sistemas concorrenciais

| Características | weoInvoice | Facturama | Sage One |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão para telemóvel | - | x | - |
| Demo gratuita | x | - | - |
| Faturação eletrónica ilimitada | x | - | x |

### Enquadramento da análise concorrencial no SI

< Enquadramento estratégico dos 3 sistemas no SI a desenvolver (razões pelas quais são os sistemas analisados são importantes no SI a ser desenvolvido; vantagens e desvantagens da abordagem). Explicar:

- Porque é que foram escolhidos estes 3 sistemas no meio de tantos outros

- De que forma é que a presente análise irá impactar na estratégia de conceção e desenvolvimento do produto que resulta das atividades do projeto>

## Wireframes/Mockups

Nesta secção estão os Wireframes do website desenvolvido.

Figura 1 – Wireframe do ecrã inicial

Figura 2 - Wireframe do ecrã principal dos Clientes

Figura 3 – Wireframe do ecrã principal dos Funcionários

Figura 4 – Wireframe do ecrã principal do Administrador

## Diagrama de Classes

Nesta secção está representado o diagrama de classes do sistema Fatura+, onde se pode encontrar todas as entidades, relações, e os seus atributos.

Figura 5 – Diagrama de classes Sistema Fatura+

# Scrum

Nesta secção é especificado o scrum, que é uma Metodologia ágil genérica que tem como objetivo focar-se na gestão do processo de desenvolvimento iterativo e incremental. O trabalho é organizado em 3 camadas de complexidade, tais como Produto > Release > Sprint. Algumas das vantagens desta Metodologia ágil é o aumento da previsibilidade e a possibilidade de reduzir riscos de falha.

## Aplicação do Scrum ao Projeto

Neste projeto foi utilizado a metodologia ágil, Scrum, com maior uso de meios digitais como por exemplo o Jira Software, para a distribuições de tarefas, o PhpStrom para a criação do projeto e o GitHub para o armazenamento do projeto.

## Stakeholders e Scrum Team

Os Stakeholders e Scrum Team consistem na identificação de todos os participantes envolvidos no projeto e as suas principais funções que irão desempenhar.

Tabela 5 – Identificação e funções dos Stakeholders e Scrum Team

|  | Nome | Funções |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Sílvio Mendes | - Indica os requisitos que é necessário realizar. |
| Product Owner | Sílvio Mendes | - Testa as funcionalidades do website, no fim deste estar desenvolvido; - Dá o seu feedback à Development Team, sobre o que deverá ser melhorado. |
| Scrum Master | Bruno Silva | - Gerir todo o projeto, garantindo que este está a ser entregue da forma planeada com o Cliente que o solicitou; - Tem um papel de planeamento das diversas fases a serem desenvolvidas pela Development Team |
| Development Team | Bruno Silva | - Realiza todas as funcionalidades solicitadas pelo Scrum Master. |

## User Stories

Nesta secção esta as user stories com as suas descrições e os critérios de aceitação. Usando a sequência de Fibonacci para atribuir os Story Points.

| Título: US1 – Visualizar as faturas | SP: 3 |
| --- | --- |
| Descrição: Como cliente, eu quero visualizar as minhas faturas na forma de uma lista ou individualmente para que facilite a vista de tais. Critérios de Aceitação: |  |
| Título: US2 – Alterar a palavra-passe e o email | SP: 8 |
| Descrição: Como funcionário quero poder alterar o meu email e palavra-passe para melhorar a segurança dos meus dados pessoais. Critérios de Aceitação: |  |
| Título: US3 – Emissão de faturas | SP: 5 |
| Descrição: Como funcionário quero poder emitir faturas para poder armazenar outros dados caso o sistema já esteja no seu limite. Critérios de Aceitação: |  |
| Título: US4 - Registo de clientes | SP: 5 |
| Descrição: Como funcionário quero conseguir registar novos clientes para evitar contas falsas serem criadas. Critérios de Aceitação: |  |
| Título: US5 - Gestão de produtos e stocks | SP: 5 |
| Descrição: Como funcionário quero gerir os produtos e os seus stocks para que exista uma boa organização de cada produto. Critérios de Aceitação: |  |
| Título: US6 - Gestão das taxas de IVA | SP: 5 |
| Descrição: Como funcionário quero poder gerir as taxas de IVA para conseguir ter os dados em dia. Critérios de Aceitação: |  |
| Título: US7 – Configuração dos dados da empresa que emite as faturas | SP: 3 |
| Descrição: Como funcionário quero poder configurar os dados da empresa que emite as faturas para prevenir problemas financeiros e jurídicos. Critérios de Aceitação: |  |
| Título: US8 - Histórico de faturas já emitidas | SP: 8 |
| Descrição: Como funcionário quero verificar o histórico de faturas já emitidas para prevenir problemas financeiros e jurídicos. Critérios de Aceitação: |  |
| Título: US9 - Criação e administração das contas dos funcionários | SP: 5 |
| Descrição: Como Administrador quero poder criar e administrar as contas dos funcionários para facilitar o controlo das contas dos funcionários. Critérios de Aceitação: |  |
| Título: US10 - Todas as operações que o funcionário pode realizar | SP: 13 |
| Descrição: Como Administrador quero conseguir realizar todas as operações que um funcionário pode realizar para conseguir fazer qualquer alteração se for necessário. Critérios de Aceitação: |  |

## Sprints

Nesta secção encontrasse todo relacionado com as Sprints, sendo isso o sprint planning, as daily meetings e o sprint restropective.

### Sprint 1 (02 de Maio de 2022 a 15 de Maio de 2022)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 1.

#### Sprint Planning

| Data: | 02-05-2022 |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | 12 de Maio de 2022 |
| --- | --- |
| Bruno Miguel Maia da Silva - O que vai fazer esta semana: Criar o repositório GitHub / Diagrama de Classes v1 - Dificuldades que prevê: Nenhuma |  |

| Data: | 13 de Maio de 2022 |
| --- | --- |
| Bruno Miguel Maia da Silva - O que fez na semana anterior: Criar o repositório GitHub / Diagrama de Classes v1 - O que vai fazer esta semana: Analise Concorrencial - Dificuldades que prevê: Pouco tempo para terminar e vários sistemas dificultando a escolha |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | 19-05-2022 |
| --- | --- |
| Conclusões: Como comecei uma semana mais tarde do que era suposto a sprint demorou mais do que esperado, mesmo assim os itens do sprint backlog forem todo concluídos. - Trabalhar de tempo em tempo, para evitar este tipo de problemas |  |

### Sprint 2 (16 de Maio de 2022 a 29 de Maio de 2022)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 2.

#### Sprint Planning

| Data: | 16 de maio de 2022 |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | 16 de Maio de 2022 |
| --- | --- |
| Bruno Miguel Maia da Silva - O que fez na semana anterior: Analise concorrencial - O que vai fazer esta semana: Analise concorrencial(conclusão) / Wireframes v1 / Definição Logica - Dificuldades que prevê: Nenhuma |  |

| Data: | 23 de Maio de 2022 |
| --- | --- |
| Bruno Miguel Maia da Silva - O que fez na semana anterior: Analise concorrencial(conclusão) / Wireframes v1 / Definição Logica - O que vai fazer esta semana: User Storiesv1 / Aplicação do Scrum ao Projeto / Analise de Impacto / Diagramas de Classe v2 - Dificuldades que prevê: Analise de Impacto |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | 30 de Maio de 2022 |
| --- | --- |
| Conclusões: Esta Sprint ficou melhor que a anterior porem ouve um pouco de falhas - Expandir o tempo de trabalho ainda mais - Verificar se as tarefas já estavam concluídas |  |

### Sprint 3 (30 de Maio de 2022 a 12 de Junho de 2022)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 3.

#### Sprint Planning

| Data: | <1 de Maio de 2021> |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: <retirar do jira a imagem tal como no exemplo do Sprint 1> |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | <1 de Maio de 2021> |
| --- | --- |
| Bruno Miguel Maia da Silva - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

| Data: | <1 de Maio de 2021> |
| --- | --- |
| Bruno Miguel Maia da Silva - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | <1 de Maio de 2021> |
| --- | --- |
| Conclusões: <pontos positivos, negativos, identificar melhorias no processo para evitar novos erros, tirar conclusões acerca de 1 dos gráficos de burn down ou burn up> - ... - ... - ... <retirar do jira o gráfico e tabela de eventos tal como no exemplo da sprint 1> |  |

### Sprint 4 (13 de Junho de 2022 a 26 de Junho de 2022)

De seguida encontram-se descritos os principais eventos Scrum da Sprint 4.

#### Sprint Planning

| Data: | <1 de Maio de 2021> |
| --- | --- |
| Sprint Backlog: <retirar do jira a imagem tal como no exemplo do Sprint 1> |  |

#### Daily Meetings (1 por semana)

| Data: | <1 de Maio de 2021> |
| --- | --- |
| Bruno Miguel Maia da Silva - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

| Data: | <1 de Maio de 2021> |
| --- | --- |
| Bruno Miguel Maia da Silva - O que fez na semana anterior: - O que vai fazer esta semana: - Dificuldades que prevê: |  |

#### Sprint Retrospective

| Data: | <1 de Maio de 2021> |
| --- | --- |
| Conclusões: <pontos positivos, negativos, identificar melhorias no processo para evitar novos erros, tirar conclusões acerca de 1 dos gráficos de burn down ou burn up> - ... - ... - ... <retirar do jira o gráfico e tabela de eventos tal como no exemplo da sprint 1> |  |

## Retrospective Summary do Projeto

<preencher a informação de acordo com qualquer aspeto que tenha influenciado o projeto: problemas de negócio, requisitos mal construídos, processos, implementação, gestão de projeto, tecnologia, entre outros)>

| Things that went well |  |
| --- | --- |
| - ... - ... - ... |  |
| Things that could have gone better |  |
| - ... - ... - ... |  |
| Things that surprised us |  |
| - ... - ... - ... |  |
| Lessons learned |  |
| - ... - ... - ... |  |
| Final Thoughts |  |
| Things to keep: - ... - ... - ... Things to change: - ... - ... - ... |  |

# Conclusões

<Conclusões acerca do projeto: se foi um projeto interessante, o que aprenderam, como decorreram os sprints, como se deram como grupo, dificuldades, sugestões de melhoria, etc. Acrescentar conclusões gerais e que não se enquadrem no retrospective summary.>